○○○○○公司
廢太陽光電模組處置計畫書

案場設置者：
案場設置地址：
聯絡人：
聯絡人與案場設置者關係： □具公司隸屬關係 □受委託人
聯絡人電話：

中華民國○○○年○月○○日
廢太陽光電模組災後處置計畫書撰寫須知
一、依內政部訂定「風災災害防救業務計畫」，太陽光電業者為災後復原與廢棄物清理之責任主體。於發布海上颱風警報時，業者須預先準備向地方環保局提出廢棄物處置計畫。災害發生時，業者應安排現場指揮人員，除須向經濟部或地方經發單位通報災損以優先恢復供電外，於災後復原階段亦應向地方環保機關提出廢太陽光電模組處置計畫，由地方環保機關稽查環境復原及廢棄物清理情形。
二、處置計畫撰寫內容應記載列管案場基本資料及廢棄模組產出說明（包含廢棄物種類、重量、特性等），並針對災後廢棄模組拆卸移除、暫置貯存、清除處理等各階段流程，依下列方式進行規劃：
（一）說明由現地拆卸移除受損模組之方式。
（二）盤點產出廢棄物種類及重量後分類逐項紀錄。
（三）說明拆卸移除作業後，分類整理區或暫置貯存區之具體位置與設置方式，並檢附外觀照片。
（四）廢棄模組分類整理區或暫置貯存區應符合「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」相關規定，例如：
1.依事業廢棄物主要成分特性分類貯存。
2.貯存地點、容器、設施保持清潔完整，不得有廢棄物飛揚、逸散、滲出、污染地面或散發惡臭情事。
3.貯存容器、設施與所存放之廢棄物具有相容性，不具相容性之廢棄物應分別貯存。
4.貯存地點、容器及設施，於明顯處以中文標示廢棄物名稱。
5.有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。
6.由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。
（五）依產出之廢棄物代碼，委託取得該代碼許可之清除機構及處理機構。
（六）規劃合理廢棄模組清除期程，並說明清除時採用之污染防制（治）措施。
三、其他提醒事項：
（一）業者應預先準備打撈、吊掛、運輸機具與車輛之調度事宜。
（二）災害復原現場應有指揮人員，以利確保環境復原如期完成。
（三）業者依處置計畫書擬定程序完成廢棄物清除及環境復原作業後，應提送清理完成資料（如清理後現場環境照片、清運聯單、妥善處理文件等）予所在地環保局完成備查。
案場基本資料
（一）基本資料	1. 管制編號： □無 / 2. 設置地址（若無請填地號） / ○○縣/市 / 3. 聯絡人及電話：
（二）設置型別	□第一型 □第二型 □第三型
（三）設置位置	□水面型 □地面型 □屋頂型
（四）總裝置容量	合計 瓩(kW)
（五）模組設置片數	合計 片
（六）模組規格	1.廠牌： / 2.型號： / 3.單片功率：每片 瓦(W) / 4.單片重量：每片 公斤
（七）同意備案情形	編號 ，日期 年 月 日
（八）設備登記情形	□設置中，尚未進行電業/設備登記 / □取得發電業執照 / 證號 ，日期 年 月 日 / □取得自用發電設備登記證 / 證號 ，日期 年 月 日 / □取得設備登記文件 / 編號 ，日期 年 月 日
（九）其他已提送文件	□太陽光電案場災害防救業務計畫 / □無

廢棄物產出說明
（一）廢棄物產出原因：(例：因○○風災損毀產出廢棄模組)
（二）廢棄物種類、重量、特性、貯存說明
廢棄物種類及重量估算(以實際清除量為準)	□D-2528裝置使用後廢棄之太陽能光電板 / 重量： 公噸 / □D-0499其他廢玻璃、陶瓷、磚、瓦及黏土等混合物 / 重量： 公噸 / □ / 重量： 公噸 / （請逐項填報廢棄物代碼及重量，如不足請自行增列）
廢棄物特性	外觀：□大致完整 片□破損 片，合計 片 / 是否含有害事業廢棄物：□有 □無 / （若含有害事業廢棄物，應於清除前檢附有害事業廢棄物經許可(項目)環境檢測業之檢測報告或符合處理機構之允收標準證明文件。）
廢棄物貯存地點	□場內，地址同基本資料 / 1.土地使用分區或使用地類別： / □非屬農業相關用地 □農業相關用地 / 2.存放位置：□室內 □戶外 / 3.最大貯存量： 片 / □場外，地址：○○縣/市 （若無請填地號） / 1.土地使用分區或使用地類別： / □非屬農業相關用地 □農業相關用地 / 2.存放位置：□室內 □戶外 / 3.最大貯存量： 片 / □依災害防救法同意之臨時放置場所， 地址：○○縣/市 （若無請填地號） / 1.存放位置：□室內 □戶外 / 2.最大貯存量： 片

廢棄模組拆卸移除及清理說明
（一）災損模組現地拆卸移除說明：
移除作業使用設備	□工作船/工作小艇，使用數量： 艘 / □起重船，使用數量： 艘 / □高空作業車，使用數量： 台 / □吊車，使用數量： 台 / □堆高機，使用數量： 台 / □拖板車，使用數量： 台 / □貨車，使用數量： 台 / □ ，使用數量： 台 / （請逐項填報使用設備及數量，如不足請自行增列）
移除流程概述	（請針對災損模組現地拆卸移除流程提供具體文字說明）

（二）廢棄物預計清除期程及路線：
1. 預計完成案場環境復原日期： 年 月 日
(案場環境復原須包含環境清理及廢棄模組移除整理後暫置貯存，貯存方式須依「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」存放於合規場所)
2. 預計完成全數廢棄物委託清除日期： 年 月 日
3. 清理期程之規劃：
(應包含損害模組拆卸及暫放堆疊、初步地貌恢復、損害評估鑑別（可修繕或廢棄物）、廢棄物/模組清運廠商發包、廢棄物清運回收、模組清運回收（資料建置及排出登記、清理合約簽訂、案場清運）等，建議以甘特圖呈現。)
4. 規劃清除路線：
(請檢附清除路線圖，並針對運輸路徑之規劃提供具體文字說明)
（三）廢棄物清除時預計採用污染防制（治）措施：
(請簡述清除過程中，衍生之各項污染狀態之預計防制（治）措施)
（四）清除、處理機構說明：
序號	廢棄物種類	清除機構名稱 / （含許可證號）	處理機構名稱 / （含許可證號）
1	D-2528
2	（若有其餘廢棄物請逐項填報）

應檢附文件
項次	文件種類	檢附情形
1	案場設備登記文件及竣工資料 / （未竣工者應以同意備案文件及現階段完工資料替代）	□已檢附；□未檢附，原因_________
2	案場平面配置圖	□已檢附；□未檢附，原因_________
3	貯存區平面配置圖及貯存區現場照片	□已檢附；□未檢附，原因_________
4	場外貯存區之租賃合約 / （土地屬自有者，免提供）	□已檢附；□未檢附，原因_________ ；□免附
5	清除、處理機構許可文件	□已檢附；□未檢附，原因_________
6	清除處理合約、意向書(或報價單)等佐證文件	□已檢附；□未檢附，原因_________
7	現場災損照片	□已檢附；□未檢附，原因_________

        聯絡人：
        事業名稱： (用印)
        負責人： (用印)
        年 月 日